THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  CƠ SỞ NĂM 2020

| - TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác dài hạn và ứng dụng vào lập kế hoạch khai thác dài hạn khi khai thác đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; x x. Khoa học Y, dược; Khoa học Nông nghiệp. Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. X. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 12 tháng Từ tháng 04 năm 2020 đến tháng 03 năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Trần Đình Bão Chức danh khoa học: Địa chỉ cơ quan: Khai thác lộ thiên Điện thoại cơ quan: 04 38387523 E-mail: trandinhbao@humg.edu.vn |  |  |  |  |  |  | Học vị: Tiến sĩ Năm sinh: 1986 Điện thoại di động: 0988196996 Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 |  | TS. Trần Đình Bão | Bộ môn: Khai thác lộ thiên Chuyên môn: Kỹ thuật khai thác mỏ |  |  |  |  | Quản lý, điều hành quá trình thực hiện đề tài, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, thu thập và phân tích kết quả thực nghiệm, viết báo cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TS. Nguyễn Anh Tuấn | Bộ môn: Khai thác lộ thiên Chuyên môn: Kỹ thuật khai thác mỏ |  |  |  |  | Nghiên cứu lý thuyết, thu thập và phân tích số liệu nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TS. Nguyễn Đình An | Bộ môn: Khai thác lộ thiên Chuyên môn: Kỹ thuật khai thác mỏ |  |  |  |  | Nghiên cứu lý thuyết, thu thập và phân tích số liệu nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ths. Phạm Văn Việt | Bộ môn: Khai thác lộ thiên Chuyên môn: Kỹ thuật khai thác mỏ |  |  |  |  | Thu thập số liệu thực nghiệm từ các mỏ đá, phân tích số liệu nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ths. Nhữ Văn Phúc | Bộ môn: Khai thác lộ thiên Chuyên môn: Kỹ thuật khai thác mỏ |  |  |  |  | Thu thập số liệu thực nghiệm từ các mỏ đá, phân tích số liệu nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |  |
| 1. Mỏ đá vôi Tà Thiết – huyện Lộc Ninh – tỉnh Bình Phước |  |  | Thu thập số liệu về công tác thăm dò địa chất, thông tin địa chất thực tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vũ Văn Thanh |  |  |  |
| # 9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 9.1. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Cho đến nay, nước ta chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác và trung hòa đá vôi cung cấp cho nhà máy xi măng. Có thể kể đến luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu trung hòa chất lượng các thành phần khoáng trong quá trình khai thác đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng, áp dụng mỏ đá Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước” của tác giả Nguyễn Thị Quyên. Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu của đề tài tập chung vào việc lập kế hoạch ngắn hạn. - Nguyễn Thị Quyên (2018), “Nghiên cứu trung hòa chất lượng các thành phần khoáng trong quá trình khai thác đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng, áp dụng mỏ đá Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước”, luận văn thạc sĩ, trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Nguyễn Anh Tuấn và nnk (2017), “Trung hòa chất lượng nguyên liệu trong quá trình sản xuất xi măng ở Việt Nam”, Tạp chí Công nghiệp Mỏ - ISSN: 0868-7052 , tr. 72-84. 9.2. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Trên thế giới hiện nay đã sử dụng những công nghệ mô hình hóa địa hình, địa chất thân khoáng, thiết kế khai thác trên không gian 3 chiều ảo để phục vụ cho nghiên cứu, quản lý tài nguyên khoáng sản và lập thiết kế, lập kế hoạch khai thác theo các mục đích có liên quan. Với công nghệ mô phỏng trên máy tính hiện nay, địa chất, địa tầng, lỗ khoan, thân khoáng, các thông số chỉ tiêu của thân khoáng đã được hiển thị nhiều chiều trong không gian ảo, hay còn gọi là thực tại ảo (VR - Virtual Reality). Mô hình 3D dễ dàng quản lý và lập kế hoạch khai thác mỏ theo yêu cầu sản lượng và các chỉ tiêu chất lượng. Kế hoạch khai thác được lập có tính đến các yêu cầu kỹ thuật cũng như điều kiện địa chất, khai thác chọn lọc, phối trộn nguyên liệu, tối ưu dòng nguyên liệu từ khai trường, bãi chứa đến nhà máy để đảm bảo cũng cấp nguyên liệu đủ, đúng chất lượng và sử dụng tối đa tài nguyên. Các phần mềm mô hình hóa mạnh được sử dụng trên thế giới hiện nay trong ngành mỏ phải kể đến là GEMS, Minex, Surpac, MineSched, Whittle, PCBC, Maptek Vulcan, Mincom MineScape, MineSight,... trong đó Surpac là lâu đời nhất (1982) và đang được nhiều nước sử dụng nhất (hơn 130 nước). Việc nghiên cứu các mô hình toán lập kế hoạch sản xuất trong khai thác đá vôi phục vụ cho các nhà máy xi măng đã được các nhà khoa học ở ngoài nước nghiên cứu từ khá sớm. Có thể kể đến, phương pháp Trial và Error sử dụng bảng tính MS Excel hoặc chương trình Computer Aided Design (CAD) được áp dụng để phát triển quá trình pha trộn nguyên liệu thô thông qua kế hoạch sản xuất (W. Baumgartner (1989), W. Baumgartner và M. Honerkamp (1992). Các nghiên cứu có hiệu quả gần đây có thể kể đến bao gồm Ramazan et al. (2005), Abrishamifar, S. Amir (2011), H. Askari-Nasab (2012), Gholamnejad, J., và S. Kasmaee (2012), H .Eivazy và Amin Mousavi et al (2016). Giải pháp cho vấn đề lập kế hoạch sản xuất của mỏ đá cung ứng nguyên liệu cho nhà máy xi măng khác so với quặng kim loại (Dagdelen and Asad, 2002; Srinivasan and Whittle, 1996) do đầu vào cơ bản cho hai vấn đề đều là các khối và mục tiêu của quá trình phối trộn. Trong các hoạt động khai thác các khoáng sàng quặng kim loại bằng phương pháp lộ thiên, mỗi khối được gán một giá trị kinh tế dương hoặc âm tương ứng với quặng hoặc đất đá thải. Trong khi, đối với hoạt động khai thác đá vôi, mỗi khối được gán giá trị định lượng tương ứng với phần trăm hàm lượng của mỗi thành phần hóa học cần thiết cho sản xuất xi măng. Mục tiêu pha trộn các nguyên liệu có chất lượng tốt và kém trong quá trình khai thác quặng lộ thiên là đạt được hàm lượng yêu cầu của một chất kim loại thông qua nhiều quá trình trong nhà máy. Tuy nhiên, mục đích pha trộn nguyên liệu thô trong sản xuất xi măng là đạt được hàm lượng yêu cầu của nhiều thành phần hóa học được đưa vào trong lò xi măng. Một vài phương pháp để lập kế hoạch hoạt động mỏ đá vôi được giới thiệu trong tài liệu tham khảo. Như nghiên cứu đầu tiên của Gershon, Mark E (1985), ông đã đưa ra một mô hình chương trình tuyến tính lớn để mô tả quá trình sản xuất xi măng từ khi khai thác mỏ đá đến khi thành sản phẩm bán ra thị trường. Bằng việc đưa các thành phần của clinker và tối ưu hoá lập lịch kế hoạch của mỏ đá và đưa chúng vào mô hình, thực hiện tối ưu hóa đồng để tối đa hóa giá trị hiện tại ròng (NPV), tuổi thọ của mỏ hoặc tối ưu hóa quá trình sản xuất. MWA Asad (2008) phát triển một mô hình tuyến tính cho việc lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn nhiều giai đoạn cho các hoạt động khai thác mỏ đá phục vụ sản xuất xi măng. Mô hình này cố gắng giảm thiểu chi phí nguyên liệu thô phát triển trong kho phối trộn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng yêu cậu. MWA Asad (2008) cũng giới thiệu các kỹ thuật lập trình để xây dựng các kế hoạch khai thác thay thế cho mỏ, đảm bảo về mặt hình học (góc dốc) và giới hạn về công suất của nhà máy xi măng. Rehman et al. (2010) giới thiệu một mô hình tuyến tính số nguyên cho việc lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn của các mỏ đá phục vụ cho các nhà máy xi măng. Đầu vào cơ bản của mô hình là những block khai thác mỏ, mỗi block đã được gán một biến số nguyên (0-1). Mô hình sẽ đề xuất trình tự khai thác các block này sao cho đảm bảo khối lượng và chất lượng phối trộn yêu câu và thỏa mãn với chi phí là nhỏ nhất có thể. Nhìn chung các phương pháp đều tập trung vào việc xây dựng thuật toán hỗ trợ cho việc sản xuất ngắn hạn cho các mỏ quặng. Các phương pháp giới thiệu khá đa dạng và không thống nhất, phù hợp với từng điều kiện nổ cụ thể. Do vậy, kết quả nghiên cứu từ những công trình nghiên cứu đã công bố này sẽ là những kinh nghiệm quý giá giúp cho việc nghiên xây dựng mô hình toán hỗ trợ công tác lập kế hoạch trong khai thác đá vôi cung ứng cho các nhà máy sản xuất xi măng phù hợp với điều kiện địa chất tại các mỏ đá vôi tại Việt Nam. - Mark E. Gershon. (1985). Mathematical Programming Applied to Cement Plant and Quarry Operations. Applied mathematics and computation 16. pp. 165-176. - Dagdelen, K and MWA Asad (2002). Optimum Cement Quarry Scheduling Algorithm, Proceedings of the 30th Symposium on Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry. - W. Baumgartner, “Latest innovations in quarry design and management”, International Cement Review (1989). - W. Baumgartner and M. Honerkamp, “Quarry engineering design, a further step in computerized raw materials management”, International Cement Review (1992). - Asad, M. W. A. (2001), Development of optimum blend/minimum cost scheduling algorithm for cement quarry. - Ramazan, S, K Dagdelen and TB Johnson (2005). Fundamental tree algorithm in optimizingproduction scheduling for open pit mine design. Mining Technology: IMMTransactions Section A, 114(1), 45–54. - Abrishamifar, S. Amir. "ORE extraction and blending optimization model in poly-metallic open PIT mines by chance constrained one-sided goal programming." J. Ind. Eng. Int 7.15 (2011): 60-67. - H.Eivazy and H.Askari-Nasab. (2012). A mixed integer linear programming model for short-term open pit mine production scheduling. Mining Technology. Vol 121. pp.97-108. - Gholamnejad, J., and S. Kasmaee (2012):. "Optimum blending of iron ore from Choghart stockpiles by using goal programming." Journal of Central South University 19.4 1081-1085. - H.Eivazy and Amin Mousavi et al (2016). Comparative analysis of three metaheuristics for short-term open pit block sequencing. Journal of Heuristics. Vol 2. pp.1-32. - Dagdelen, K and MWA Asad (2002). Optimum Cement Quarry Scheduling Algorithm, Proceedings of the 30th Symposium on Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry. - Srinivasan, S and W Whittle (1996). Combined Pit and Blend Optimization, Society of Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Annual Meeting, Phoenix, Arizona. - Gershon, Mark E. "Mathematical programming applied to cement-plant and quarry operations." Applied mathematics and computation 16.2 (1985): 165-176. - Asad, M. W. A. "Implementing a blending optimization model for short-range production planning of cement quarry operation." Journal of mining science 46.5 (2010): 525-535. - Asad, Mohammad Waqar Ali. "Multi-period quarry production planning through sequencing techniques and sequencing algorithm." Journal of Mining Science 44.2 (2008): 206-217. - Rehman, Safi Ur, and Mohammad Waqar Ali Asad. "A mixed-integer linear programming (milp) model for short-range production scheduling of cement quarry operations." Asia-Pacific Journal of Operational Research 27.03 (2010): 315-333. 9.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) # a) Của chủ nhiệm đề tài - Trần Đình Bão, Vũ Đình Trọng, Nguyễn Phụ Vụ (2015). Đánh giá hàm lượng quặng đồng trong khoáng sàng đồng Sin Quyền bằng phương pháp ORDINARY KRIGING. Tạp chí công nghiệp mỏ, số 4. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 44-48. - Fomin S.I, Trần Đình Bão, Nguyễn Đình An, Vũ Đình Trọng (2016). Tối ưu hóa tổn thất và pha loãng khi khai thác các khoáng sang đá vôi có cấu trúc phức tạp. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 04. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 51-54. - С.И. Фомин, Чан Динь Бао (2016). Оптимизация потерь и разубоживания руды при открытой разработке сложноструктурных карбонатных месторождений. Журнал «Маркшейдерия и Недропользование», № 2 (82), март-апрель 2016 г. - С.И. Фомин, Чан Динь Бао и др (2017). Нормирование запасов руды по степени подготовленности к выемке при проектировании открытой разработки месторождений. Журнал «Маркшейдерия и Недропользование», № 2 (88), март-апрель 2017 г. - Kholodnhiakov G.A., Vũ Đức Tuân, Trần Đình Bão, Đỗ Ngọc Hoàn (2017). Sơ đồ công nghệ tối ưu hóa tổn thất và làm nghèo tại các mỏ than vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3-2017. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 7-12. - Fomin S.I., Trần Đình Bão (2017). Loss and Dilution Optimization of Valuable Minerals in Mining Complex Structured Lime-stone Deposits. IOSR Journal Of Pharmacy. (e)-ISSN: 2250-3013, (p)-ISSN: 2319-4219. Volume 7, Issue 9 Version. II (September 2017), PP. 42-46 # b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu - Nguyễn Anh Tuấn và nnk (2017), “Trung hòa chất lượng nguyên liệu trong quá trình sản xuất xi măng ở Việt Nam”, Tạp chí Công nghiệp Mỏ - ISSN: 0868-7052 , tr. 72-84. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI (nêu được lý do, ý nghĩa của NC với thực tiễn hiện nay) # Nhìn chung, sản xuất xi măng đòi hỏi bốn hoạt động chính như sau: # • Khai thác và nghiền nguyên liệu thô từ các mỏ đá; # • Tiền phối trộn và pha trộn để phát triển hỗn hợp nguyên liệu thô từ các mỏ đá và các phụ gia điều chỉnh được mua từ thị trường theo yêu cầu về chất lượng; # • Chế biến hỗn hợp nguyên liệu thô để tạo clinker; # • Nghiền clinker để sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xi măng. # Đá vôi là nguyên liệu chính để sản xuất xi măng vì thành phần khoáng hóa của đá vôi thỏa mãn về chất lượng và số lượng các oxit như Cao, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Tuy nhiên, trong đá vôi cũng tồn tại một số hợp chất gây hại cho quá trình sản xuất xi măng cũng như chất lượng sản phẩm như MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO, P2O5, và Cl, vv Ngoài ra, chất lượng của đá vôi trên các tầng khai thác tại mỏ là không đồng nhất. Để kiểm soát chất lượng, đá vôi sau khi được khai thác và nghiền được trộn với nhau hoặc với các nguyên liệu điều chỉnh như đá sa thạch, đất sét, tro bay, và quặng sắt, … mua từ thị trường. Do đó, chi phí nguyên liệu để sản xuất xi măng sẽ bao gồm chi phí khai thác đá vôi và chi phí mua nguyên liệu điều chỉnh từ thị trường. # Sản lượng xi măng thế giới ước tính khoảng 4.100 triệu tấn và có xu hướng tăng cao do nhu cầu xây dựng. Việt Nam nằm trong số 10 nước sản xuất xi măng lớn nhất thế giới. Trữ lượng đá vôi của Việt Nam theo báo cáo ước tính khoảng11 tỷ tấn, có chất lượng tốt đáp ứng mọi tiêu chuẩn để sản xuất xi măng. Để sản xuất một tấn xi măng ta cần khoảng 1,6 tấn nguyên liệu thô. Điều đó có nghĩa là nếu tiết kiệm chi phí nguyên liệu cho mỗi tấn là 1 đô la Mỹ sẽ dẫn tới tổng tiết kiệm tích lũy là hàng tỷ đô la. Do đó, việc giảm chi phí nguyên liệu là chìa khóa cho hiệu quả sản xuất xi măng. # Một số công nghệ như phân tích hóa "ướt", phân tích X-ray với việc sử dụng máy tính để kiểm soát quá trình đã được áp dụng để giám sát chất lượng và khối lượng nguyên liệu thô. Những công nghệ giám sát này cho phép các máy tính tác động đến việc ra quyết định trong quá trình sản xuất nhưng ít khi đóng một vai trò tương tự trong khai thác đá vôi và những nguyên liệu khác để chế biến bởi vì một khi đá vôi đã đưa vào hệ thống nghiền, thì không thể loại bỏ ra được. Điều này có nghĩa rằng nếu đá vôi có chất lượng kém được đưa vào hỗn hợp nguyên liệu, thì cần phải đưa thêm phụ gia điều chỉnh được mua từ thị trường. Do đó, chi phí mua nguyên liệu điều chỉnh phải được đưa vào trong giá thành nguyên liệu đầu vào. # Trên quan điểm tiết kiệm chi phí, thì việc trộn nguyên liệu thô nên được thực hiện ở giai đoạn khai thác, tại đó đá vôi có thể khai thác một cách chọn lọc để phối trộn với nguyên liệu điều chỉnh trong kho dự trữ với chi phí tối ưu. Những nhiệm vụ này có thể được thực hiện bởi kế hoạch sản xuất dài hạn của mỏ. Do đó, kế hoạch sản xuất dài hạn đóng vai trò quan trọng để đạt được các yêu cầu về khối lượng và chất lượng cho sản xuất xi măng. # Tại các mỏ thuộc khai thác đá vôi cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng ở Việt Nam, việc lập kế hoạch khai thác mỏ đang ứng dụng các phần mềm đồ họa chủ yếu như AutoCad, Mapinfo,... Ngoài ra, còn các phần mềm ứng dụng tích hợp vào Auto Cad để số hóa và tính toán khối lượng mỏ như Topo, HS mỏ,... Tuy nhiên, các phần mềm này chỉ cho phép người sử dụng để nhập dữ liệu, số hóa, thiết kế, lập kế hoạch khai thác, kết xuất ra bản in theo định dạng (2D) của phần mềm, việc lập kế hoạch dài hạn và trung hòa nguyên liệu thô chưa được hỗ trợ. # Tại các cơ quan tư vấn, viện nghiên cứu, trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trang bị phần mềm mô hình hóa 3D và lập kế hoạch khai thác mỏ là Gemcom Surpac. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng phần mềm này chủ yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu và hỗ trợ thiết kế,… mà chưa được các mỏ thuộc TKV, Vicem sử dụng, ở Việt Nam hiện nay chỉ có mỏ Núi Pháo (tập đoàn Masan) đang sử dụng phần mềm Surpac phục vụ lập kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó, việc triển khai các phần mềm này tại Việt Nam là tương đối khó khăn do chi phí mua phần mềm cao, phải đào tạo lại đội ngũ kỹ sư, chưa được Việt hoá. Như vậy, nhu cầu xây dựng mô hình toán hỗ trợ công tác lập kế hoạch khai thác đá vôi pha trộn các nguyên liệu có chất lượng tốt và kém trong quá trình khai thác đá vôi để đạt được hàm lượng yêu cầu cho sản suất xi măng, giảm chi phí nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy xi măng là cấp thiết trong công tác khai thác đá vôi ở Việt Nam hiện nay. Mô hình sẽ là công cụ để lập kế hoạch sản xuất cho các mỏ đá khai thác phục vụ sản xuất xi măng cũng như kết nối hoạt động khai thác mỏ với các quá trình tiếp theo trong nhà máy xi măng và góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên nguyên liệu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI (nêu được kết quả cần đạt tới của NC là gì) # Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả phát triển mô toán mới, đây là công cụ để lập kế hoạch sản xuất dài hạn cho các mỏ đá khai thác phục vụ sản xuất xi măng. Mô hình này có những đặc điểm khác so với các nghiên cứu trước đây như sau: # (i) Mô hình xem xét đến trữ lượng đá vôi sẵn sàng để khai thác của mỏ. # (ii) Mô hình xem xét đến sản lượng khai thác của mỏ đá cũng như công suất nhà máy xi măng. # (iii) Mô hình có tính linh hoạt cao, cho phép đánh giá, lựa chọn kế hoạch thích hợp thông qua việc dễ rang sửa đổi các công thức lập trình toán học. # Mô hình sẽ là một công cụ tốt kết nối hoạt động khai thác mỏ với các quá trình tiếp theo trong nhà máy xi măng và góp phần phát triển bền vững nguồn tài nguyên nguyên liệu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12.1. Đối tượng nghiên cứu (đối tượng cụ thể cần nghiên cứu là gì) - Nghiên cứu, xây dựng mô hình toán học hỗ trợ công tác lập kế hoạch dài hạn trong khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng ở Việt Nam. 12.2. Phạm vi nghiên cứu (hạn chế vùng NC trong đối tượng nêu trên) - Nghiên cứu đặc tính của đá vôi và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đá vôi dùng trong sản xuất xi măng ở Việt Nam; - Mô hình toán hỗ trợ công tác lập kế hoạch dài hạn trong khai thác đá vôi nguyên liệu sản xuất xi măng ở Việt Nam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13.1. Cách tiếp cận (tiếp cận từ góc độ nào) - Nghiên cứu lý thuyết; - Thu thập số liệu thực tế; - Phân tích, đánh giá, xử lý số liệu; - Phát triển mô hình toán ứng dụng. 13.2. Phương pháp nghiên cứu (sử dụng phương pháp, tổ hợp các phương pháp gì) - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; - Các phương pháp toán học ứng dụng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14.1. Nội dung nghiên cứu (Mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu của đề tài) - Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm các nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề lập kế hoạch khai thác mỏ; - Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch khai thác tại các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam. - Nội dung 3: Nghiên cứu, xây xựng mô hình toán ứng dụng hỗ trợ công tác lập kế hoạch khai thác mỏ dài hạn tại các mỏ đá vôi nguyên liệu sản xuất xi măng. - Nội dung 4: Áp dụng thử nghiệm mô hình toán cho một mỏ khai thác đá vôi thuộc Vicem. 14.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện |  | Sản phẩm |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  |  |  | Người thực hiện |  |
| 1 |  | Nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài |  | Chuyên đề tổng quan |  |  |  |  |  | T4- T5/2020 |  |  |  |  | Trần Đình Bão |  |
| 2 |  | Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch khai thác tại các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam. |  | Đưa ra được thực trạng tồn tại trong công tác lập kế hoạch khai thác đá vôi nguyên liệu sản xuất xi măng ở Việt Nam |  |  |  |  |  | T4-T6/2020 |  |  |  |  | Trần Đình Bão Nguyễn Anh Tuấn |  |
| 3 |  | Thu thập số liệu địa chất, tài liệu hóa phân tích của mỏ đá vôi thuộc Vicem, phân tích và xử lý số liệu |  | Tài liệu địa chất của mỏ đá vôi thuộc Vicem |  |  |  |  |  | T6-T8/2020 |  |  |  |  | Trần Đình Bão Nguyễn Đình An Phạm Văn Việt Nhữ Văn Phúc |  |
| 4 |  | Xây dựng mô hình toán và thuật giải mô hình toán hỗ trợ công tác lập kế hoạch sản xuất dài hạn trong khai thác mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng |  | Mô hình toán học và thuật giải mô hình toán |  |  |  |  |  | T8-T12/2020 |  |  |  |  | Trần Đình Bão Nguyễn Anh Tuấn Phạm Văn Việt |  |
| 5 |  | Áp dụng mô hình toán lập kế hoạch cho một mỏ đá vôi thuộc Vicem |  | Kế hoạch khai thác mỏ dài hạn |  |  |  |  |  | T1-T2/2021 |  |  |  |  | Trần Đình Bão Nguyễn Đình An Nhữ Văn Phúc |  |
| 6 |  | Tổng hợp và viết báo cáo |  | Báo cáo |  |  |  |  |  | T2-T3/2021 |  |  |  |  | Trần Đình Bão |  |
| # 15. SẢN PHẨM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt |  | Tên sản phẩm |  |  | Số lượng |  |  |  |  |  | Yêu cầu chất lượng sản phẩm (mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...) |  |  |  |  |  |
| I |  | Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Mô hình toán hỗ trợ công tác lập kế hoạch |  |  | 01 |  |  |  |  |  | Mô hình toán sử dụng trên máy tính cá nhân |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Bài báo đăng tạp chí trong nước |  |  | 01 |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu của tạp chí chuyên ngành |  |  |  |  |  |
| II |  | Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Đại học |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Sản phẩm ứng dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Báo cáo phân tích |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 16.1. Phương thức chuyển giao 16.2. Địa chỉ ứng dụng 17. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo Bổ sung lý thuyết nghiên cứu và kiến thức mới trong công tác đào tạo. 17.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan Tiếp cận công nghệ khoa học mới trong lĩnh vực khai thác mỏ 17.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội Là công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp lập kế hoạch khai thác và trung hòa chất lượng đầu vào, giúp giảm thiểu chi phí nguyên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng 17.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu Nâng cao kiến thức chuyên ngành về lý thuyết và thực tế trong vấn đề cấp thiết hiện nay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (nếu có) 18.1. Đề xuất phát triển thành đề tài cấp cao hơn (dự kiến tên đề tài, cấp quản lý, kinh phí dự kiến, thời gian đăng ký,…) 18.2. Khả năng thương mại hóa sản phẩm (loại hình sản phẩm, nhu cầu kinh phí thực hiện, thời gian dự kiến, loại hình đơn vụ sử dụng sản phẩm,…) 18.3. Khả năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ (tên phát minh/sáng chế/giải pháp, nhu cầu kinh phí thực hiện, đăng ký phát minh trong và ngoài nước,…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Kinh phí thực hiện đề tài: 47.360.900 đồng Trong đó: Từ nguồn thu của Nhà trường: 47.360.900 đồng Các nguồn khác: 0 đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stt | # Khoản chi, nội dung chi |  |  |  |  | # Thời gian thực hiện |  |  | # Tổng kinh phí |  |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ nguồn thu của Nhà trường |  | # Các nguồn khác |  |  |
| # 1 | Chi tiền công lao động trực tiếp |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 36.058.000 |  |  | # 36.058.000 |  | # 0 |  |  |
| # 2 | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 0 |  |  | # 0 |  | # 0 |  |  |
| # 3 | Chi sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị nghiên cứu |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 0 |  |  | # 0 |  | # 0 |  |  |
| # 4 | Chi hội thảo khoa học, công tác phí |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 6.500.000 |  |  | # 6.500.000 |  | # 0 |  |  |
| # 5 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 0 |  |  | # 0 |  | # 0 |  |  |
| # 6 | Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 1.000.000 |  |  | # 1.000.000 |  | # 0 |  |  |
| # 7 | Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 2.000.000 |  |  | # 2.000.000 |  | # 0 |  |  |
| # 8 | Chi quản lý chung |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 2.503.200 |  |  | # 2.503.200 |  | # 0 |  |  |
| # 9 | Chi khác |  |  |  |  | # 12 tháng |  |  | # 0 |  |  | # 0 |  | # 0 |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  | # 47.360.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của đơn vị chủ trì). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ngày…tháng…năm…… Đơn vị chủ trì (ký, họ và tên) | Ngày…tháng…năm…… Chủ nhiệm đề tài (ký, họ và tên) |
| --- | --- |

Ngày…tháng…năm……

HIỆU TRƯỞNG

| Dự toán chi tiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác dài hạn và ứng dụng vào lập kế hoạch khai thác dài hạn khi khai thác đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Cơ sở dự toán: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quyết định số 1804/QĐ-MĐC ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áo dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Các căn cứ khác liên quan (nếu có): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Công lao động thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung | Sản phẩm | Cán bộ thực hiện | Hệ số tiền công Hstcn | Số ngày thực hiện Snc | Thành tiền (đ) =1.490.000*Hstcn*Snc |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 | Nội dung 1: | Sản phẩm 1: | Chủ nhiệm | 0.42 | 10 | 6,258,000 | 6,258,000 |  |  |
|  | Nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài | Chuyên đề tổng quan | Thành viên chính/ Thư ký | 0.30 | 0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Thành viên | 0.16 | 0 | - | - |  |  |
| 2 | Nội dung 2 | Sản phẩm 2: | Thành viên chính | 0.30 | 10 | 4,470,000 | 4,470,000 |  |  |
|  | Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch khai thác tại các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam. | Đưa ra được thực trạng tồn tại trong công tác lập kế hoạch khai thác đá vôi nguyên liệu sản xuất xi măng ở Việt Nam | Thành viên | 0.16 | 5 | 1,192,000 | 1,192,000 |  |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 0 | - | - |  |  |
| 3 | Nội dung 3 | Sản phẩm 3: | Thành viên chính | 0.30 | 10 | 4,470,000 | 4,470,000 |  |  |
|  | Thu thập số liệu địa chất, tài liệu hóa phân tích của mỏ đá vôi thuộc Vicem, phân tích và xử lý số liệu |  | Thành viên | 0.16 | 5 | 1,192,000 | 1,192,000 |  |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 5 | 745,000 | 745,000 |  |  |
| 3 | Nội dung 4 | Sản phẩm 3: | Thành viên chính | 0.30 | 10 | 4,470,000 | 4,470,000 |  |  |
|  | Xây dựng mô hình toán và thuật giải mô hình toán hỗ trợ công tác lập kế hoạch sản xuất dài hạn trong khai thác mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng |  | Thành viên | 0.16 | 5 | 1,192,000 | 1,192,000 |  |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 0 | - | - |  |  |
| 3 | Nội dung 5 | Sản phẩm 3: | Thành viên chính | 0.30 | 10 | 4,470,000 | 4,470,000 |  |  |
|  | Áp dụng mô hình toán lập kế hoạch cho một mỏ đá vôi thuộc Vicem |  | Thành viên | 0.16 | 5 | 1,192,000 | 1,192,000 |  |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 5 | 745,000 | 745,000 |  |  |
| 3 | Nội dung 6 | Sản phẩm 3: | Thành viên chính | 0.30 | 10 | 4,470,000 | 4,470,000 |  |  |
|  | Tổng hợp và viết báo cáo |  | Thành viên | 0.16 | 5 | 1,192,000 | 1,192,000 |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  | 36,058,000 |  |  |  |
| II. Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| III. Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| IV. Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 | Công tác phí |  | VNĐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền tàu, xe vận chuyển |  | VNĐ | 1,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |
|  | Tiền phòng nghỉ |  | VNĐ | 500,000 | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú |  | VNĐ | 500,000 | 1 | 500,000 | 500,000 |  |  |
| 2 | Hội nghi, hội thảo khoa học |  | VNĐ |  |  |  | - |  |  |
|  | Người chủ trì |  | VNĐ | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
|  | Thư ký hội thảo |  | VNĐ | 500,000 | 1 | 500,000 | 500,000 |  |  |
|  | Báo cáo khoa học |  | VNĐ | 500,000 | 1 | 500,000 | 500,000 |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo |  | VNĐ | 100,000 | 10 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
| 3 | Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu |  | VNĐ | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
| 4 | Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở |  | VNĐ | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |
| 5 | Chi phí quản lý chung nhiệm vụ |  | VNĐ | 1,802,900 | 1 | 1,802,900 |  |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 11,302,900 |  |  |  |
| Tổng: 62,067,200 | 47,360,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Số tiền bằng chữ: bốn bảy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn, chín trăm đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT |  |  |  | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |  |  |  |  |